BÀI KIỂM TRA

BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a)Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Đặt và hủy suất ăn hằng ngày - Quản lý thực đơn và báo cáo cho Bếp

b)Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- Là 1 nhân viên văn phòng, tôi muốn đặt 1 suất cơm ăn trước 9h30, để tôi không cần phải xuống ghi sổ và có bữa ăn chất lượng -Là 1 nhân viên hành chính, tôi muốn xem bảng tổng hợp số lượng suất ăn theo từng món trong ngày, để báo cáo số liệu chính xác cho nhà bếp mà không tốn thời gian cộng tay

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

-Hạng mục: “Thiết kế CSDL lưu trữ thông tin đơn đặt cơm và danh mục thực đơn -Giải thích: Đây là 1 công việc kỹ thuật thuần túy do nhóm phát triển thực hiện dưới nền tảng. Nó không mang lại giá trị sử dụng trực tiếp cho người dùng cuối và không thể viết dưới dạng mong muốn từ góc nhìn của người dùng

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

· Tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất: T - Testable (Có thể kiểm thử được). · Giải thích (1 câu): Câu này vi phạm tính Testable vì các tính từ "chạy nhanh", "dễ dùng" và "hài lòng" mang tính định tính, mơ hồ, không có tiêu chuẩn đo lường cụ thể để đội kiểm thử (Tester) xác nhận đạt hay không. · Viết lại: · Là nhân viên, tôi muốn giao diện đặt suất ăn tải xong trong vòng dưới 2 giây và thực hiện xong thao tác đặt cơm chỉ với tối đa 3 lần bấm, để tiết kiệm thời gian thao tác mỗi sáng.

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

· Tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất: S - Small (Nhỏ) hoặc I - Independent (Độc lập) · · Giải thích (1 câu): Story này vi phạm tính Small vì ôm gộp quá nhiều tính năng nhỏ khác nhau trong một câu, biến nó thành một Epic lớn không thể ước lượng và hoàn thành gọn trong một Sprint. · · Viết lại (tách thành một Story nhỏ đại diện): · Là nhân viên, tôi muốn đổi món ăn đã đặt trước 9h30 sáng, để thay đổi khẩu vị theo nhu cầu cá nhân.

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given Nhân viên đã đặt thành công suất ăn cho ngày hôm nay và thời gian hệ thống hiện tại là trước 9h30 AM. When Nhân viên nhấn vào nút "Hủy suất ăn" và xác nhận hủy. Then Hệ thống ghi nhận hủy thành công, cập nhật trạng thái đơn thành "Đã hủy", gửi thông báo xác nhận và không ghi nhận chi phí bữa ăn này. |
| AC-02 | Given Nhân viên đã đặt suất ăn cho ngày hôm nay và thời gian hệ thống hiện tại là 9h31 AM (sau 9h30 AM). When Nhân viên truy cập vào giao diện quản lý suất ăn. Then Nút "Hủy suất ăn" bị vô hiệu hóa (disabled), hệ thống hiển thị thông báo "Đã quá thời gian hủy suất ăn (trước 9h30)" và không cho phép thực hiện thao tác hủy. |
| AC-03 | Given Nhân viên đã đặt suất ăn cho ngày hôm nay và thời gian hệ thống hiện tại là 9h31 AM (sau 9h30 AM). When Nhân viên truy cập vào giao diện quản lý suất ăn. Then Nút "Hủy suất ăn" bị vô hiệu hóa (disabled), hệ thống hiển thị thông báo "Đã quá thời gian hủy suất ăn (trước 9h30)" và không cho phép thực hiện thao tác hủy. |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must have |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Could have |

Giải trình:

SC-06 (Must have): Đây là tính năng hạ tầng kỹ thuật/xác thực cốt lõi. Nếu không thể xác thực tài khoản nội bộ, ứng dụng không thể xác định danh tính nhân viên để ghi nhận ai đặt cơm hay khấu trừ lương. SC-01 (Must have): Đây là luồng nghiệp vụ chính nhằm giải quyết triệt để nỗi đau lớn nhất hiện tại (ghi sổ nhầm, không đặt được cơm khi làm xa). SC-07 (Won't have / Could have): Việc chia sẻ thực đơn lên Fanpage Facebook công ty là nhu cầu truyền thông ngoài, không trực tiếp giải quyết các vấn đề vận hành canteen nội bộ, có thể hoãn lại phát triển ở các giai đoạn sau.

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

Tính toán Velocity dự kiến:(18+22+20)/3 = 20 Story Points Các hạng mục chọn đưa vào Sprint: SC-06: Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty (8 SP) SC-01: Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau (5 SP) SC-03: Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày (8 SP) Tổng Story Point: 8 + 5 + 8 = 21 SP (hoặc chọn SC-06 [8], SC-01 [5], SC-02 [3], SC-04 [5] = 21 SP). Căn cứ lựa chọn: Tổng số Story Point (21 SP) phù hợp với năng lực làm việc trung bình của nhóm (20 SP) trong 3 Sprint vừa qua. Ưu tiên giải quyết các tính năng cấp thiết nhất (Must have) để tạo nên một sản phẩm khả thi tối thiểu (MVP) có thể vận hành được ngay luồng: Xác thực người dùng --> Đặt cơm --> Tổng hợp số lượng cho nhà bếp.

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

"Xây dựng hoàn thiện luồng đặt cơm cơ bản cho phép nhân viên đăng nhập bằng tài khoản công ty, đặt suất ăn cho ngày hôm sau và hỗ trợ bộ phận Hành chính xuất báo cáo tổng hợp suất ăn hàng ngày."

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

Tiến độ đang bị chậm (Lagging behind): Tại ngày thứ 5 (nửa đường Sprint), theo đường lý tưởng nhóm phải giải quyết được 10 SP (còn lại 10 SP), nhưng trên thực tế số SP còn lại vẫn là 15 SP (mới hoàn thành được 5 SP). Tốc độ burn-down thực tế chậm hơn đáng kể so với dự kiến, nguy cơ cao nhóm sẽ không hoàn thành đủ cam kết 20/21 SP khi kết thúc Sprint 2 tuần. Đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm: Hành động: Tổ chức một cuộc họp ngắn khẩn cấp (hoặc trao đổi ngay trong buổi Daily Scrum tiếp theo) giữa Scrum Team và Product Owner để rà soát các vật cản (blockers) kỹ thuật, đồng thời xem xét tái phạm vi (descope) — đưa hạng mục có độ ưu tiên thấp hơn ra khỏi Sprint Backlog hoặc chia nhỏ công việc chưa làm để đảm bảo hoàn thành phần mục tiêu tối quan trọng (Sprint Goal) đúng hạn.